***4.1.* ETAP I: MALOWANIE ZE SZPACHLOWANIEM**

1. **Gipsogładzie przed malowaniem – pokoje prostokątne:** zakres obejmuje pokoje prostokątne w pionach 01, 02, 03, 04 w łącznej ilości **32** o numerach:

• 0101A, 0102B, 0103A, 0104B, (1 piętro),

• 0204B, (2 piętro),

• 0301A, 0302B, 0303A, 0304B, (3 piętro),

• 0401A, 0402B, 0403A, 0404B, (4 piętro),

• 0502B, 0503A, 0504B, (5 piętro),

• 0602B, 0603A, 0604B, (6 piętro),

• 0701A, 0702B, 0703A, 0704B, (7 piętro),

• 0802B, 0803A, 0804B, (8 piętro),

• 0901A, 0902B, 0903A, (9 piętro),

• 1001A, 1002B, 1004B, (10 piętro),

1. **Gipsogładzie przed malowaniem – pokoje kwadratowe:** zakres obejmuje pokoje kwadratowe w pionach 01, 02, 03, 04 w łącznej ilości **25** o numerach:

• 0101B, (1 piętro),

• 0201B, 0202A, 0203B, 0204A, (2 piętro),

• 0301B, 0302A, 0303B, (3 piętro),

• 0401B, 0402A, 0403B, (4 piętro),

• 0501B, 0502A, 0503B, 0504A, (5 piętro),

• 0601B, 0602A, 0603B, 0604A, (6 piętro),

• 0701B, 0703B, (7 piętro),

• 0803B, (8 piętro),

• 0902A, 0903B, 0904A, (9 piętro),

• --- (10 piętro),

***4.2.* ETAP II:**

1. **Gipsogładzie przed malowaniem – pokoje prostokątne:** zakres obejmuje pokoje prostokątne w pionach 14, 15, 17, 18, w łącznej ilości **32** o następujących numerach:

• 0009A, 0010B, 0012A, (parter),

• 0115B, 0117A, (1 piętro),

• 0214A, 0215B, 0217A, (2 piętro),

• 0314A, 0315B, 0318B, (3 piętro),

• 0414A, 0415B, (4 piętro),

• 0514A, 0515B, 0518B, (5 piętro),

• 0614A, 0617A, (6 piętro),

• 0714A, 0717A, 0718B, (7 piętro),

• 0814A, 0817A, 0818B, (8 piętro),

• 0914A, 0915B, 0917A, 0918B, (9 piętro),

• 1014A, 1015B, 1017A, 1018B, (10 piętro),

1. **Gipsogładzie przed malowaniem – pokoje kwadratowe:** zakres obejmuje pokoje kwadratowe w pionach 14, 15, 17, 18, w łącznej ilości **28** o następujących numerach:

• 0010A, 0012B, 0013A, (parter),

• 0114B, 0117B, 0118A, (1 piętro),

• 0214B, 0215A, 0217B, (2 piętro),

• 0314B, 0318A, (3 piętro),

• 0417B, (4 piętro),

• 0514B, 0515A, 0518A, (5 piętro),

• 0615A, (6 piętro),

• 0714B, 0715A, 0717B, (7 piętro),

• 0818A, (8 piętro),

• 0914B, 0915A, 0917B, 0918A, (9 piętro),

• 1014B, 1015A, 1017B, 1018A, (10 piętro),

***5.1.* ETAP I: WYMIANA WYKŁADZIN PCV**

1. **Wymiana wykładziny - pokoje prostokątne:** zakres obejmuje pokoje prostokątne w pionach 01, 02, 03, 04 w łącznej ilości **22** o numerach:

• 0102B, 0104B, (1 piętro),

• 0202B, 0204B, (2 piętro),

• --- (3 piętro),

• 0402B, 0403A, 0404B, (4 piętro),

• 0503A, (5 piętro),

• 0603A, 0604B, (6 piętro),

• 0702B, 0703A, 0704B, (7 piętro),

• 0801A, 0802B, 0804B, (8 piętro),

• 0901A, 0902B, (9 piętro),

• 1001A, 1002B, 1003A, 1004B, (10 piętro),

1. **Wymiana wykładziny - pokoje kwadratowe:** zakres obejmuje pokoje kwadratowe w pionach 01, 02, 03, 04 w łącznej ilości **25** o numerach:

• 0102A, (1 piętro),

• 0201B, 0202A, 0203B, 0204A, (2 piętro),

• --- (3 piętro),

• 0401B, 0402A, 0403B, 0404A, (4 piętro),

• 0503B, (5 piętro),

• 0601B, 0604A, (6 piętro),

• 0701B, 0702A, 0703B, (7 piętro),

• 0801B, 0802A, 0803B, 0804A, (8 piętro),

• 0902A, 0904A, (9 piętro),

• 1001B, 1002A, 1003B, 1004A, (10 piętro),

***5.2.* ETAP II:**

1. **Wymiana wykładziny - pokoje prostokątne:** zakres obejmuje pokoje prostokątne w pionach 14, 15, 17, 18 w łącznej ilości **26** o numerach:

• 0009A, (parter),

• 0115B, 0117A, (1 piętro),

• 0215B, 0218B, (2 piętro),

• 0314A, 0318B, (3 piętro),

• 0414A, 0415B, (4 piętro),

• 0514A, 0515B, 0517A, (5 piętro),

• 0614A, 0615B, (6 piętro),

• 0717A, 0718B, (7 piętro),

• 0814A, 0815B, 0817A, (8 piętro),

• 0914A, 0917A, 0918B, (9 piętro),

• 1014A, 1015B, 1017A, 1018B, (10 piętro),

1. **Wymiana wykładziny - pokoje kwadratowe:** zakres obejmuje pokoje kwadratowe w pionach 14, 15, 17, 18 w łącznej ilości **23** o numerach:

• 0010A, 0012B, 0013A, (parter),

• 0115A, 0118A, (1 piętro),

• --- (2 piętro),

• 0314B, (3 piętro),

• 0415A, 0417B, 0418A, (4 piętro),

• 0515A, (5 piętro),

• 0615A, (6 piętro),

• 0714B, 0715A, 0717B, (7 piętro),

• 0814B, 0815A, (8 piętro),

• 0914B, 0915A, 0917B, 0918A, (9 piętro),

• 1015A, 1017B, 1018A, (10 piętro),

Pozostałe pokoje z tych etapów: – malowanie bez szpachlowania.