ZAK/2019/01/00085

Załącznik nr 3 do Siwz

UMOWA

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu art. 4 pkt. 8  nr ZAK/2019/08/00085 pn. Dobór i wykonanie   instalacji klimatyzacji  w pomieszczeniach 33,29a w budynku A2 ul. Kopisto w Rzeszowie

i wyboru Wykonawcy do realizacji zamówienia zostaje zawarta niniejsza umowa.

UMOWA NR:

Umowa zawarta w dniu ….. 04. 2019 r. w Rzeszowie pomiędzy:

Uniwersytetem Rzeszowskim,

al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów,

NIP: 8133238822 , Regon: 691560040, który reprezentuje:

prof. dr hab. Sylwester Czopek - Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

przy kontrasygnacie finansowej: Kwestor UR - mgr Marzeny Filipek

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

PRZEDMIOT  UMOWY

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie pn. Dobór i wykonanie   instalacji klimatyzacji  w pomieszczeniach 33,29a w budynku A2 ul. Kopisto w Rzeszowie

2  Szczegółowy zakres robót do wykonania precyzuje Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dokumentacja techniczna (załącznik nr 1  do SIWZ) oraz wszelkie udzielone w trakcie trwania procedury przetargowej wyjaśnienia dotyczące przedmiotu zamówienia czy też  realizacji zamówienia, jeżeli miały miejsce.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie 
z dokumentami wymienionymi w ust. 2, zgodnie z Polskimi Normami i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, zgodnie z Prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami.

4.  W zakres prac do wykonania przez Wykonawcę wchodzą wszelkie prace niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

WYNAGRODZENIE  WYKONAWCY

§ 2

1. Strony ustalają, że obowiązujące ich wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy, wynosi:

Netto:

VAT:

Brutto:

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji technicznej – stanowiącej załącznik nr 1a do SIWZ, jak również w niej nie ujęte, z powodu wad dokumentacji  spowodowanych jej niezgodnością z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia  określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

ZASADY PŁATNOŚCI

§ 3

1. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi  po zakończeniu wszystkich prac objętych niniejszą umową.

2. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Faktura końcowa będzie płatna w terminie  14 dniowym od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

3. Zapłata dokonana będzie przelewem na konto Wykonawcy podane w fakturze Vat/rachunku.  Za dzień zapłaty uznaje się dzień zlecenia przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

PODWYKONAWSTWO

§ 4

1. W przypadku zatrudnienia do realizacji przedmiotu umowy podwykonawców, Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do umów zawartych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami, a dotyczącymi realizacji zamówienia objętego niniejszą umową.

2. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny przed Zamawiającym za jakość, terminy i prawidłowość wykonanych prac zrealizowanych przy pomocy zatrudnionych przez siebie podwykonawców .

3. Rozliczanie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami będzie odbywało się zgodnie              z następującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych: art. 143b, 143c.

4. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej zmiany, oraz poświadczoną za zgodność           z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,        i jej zmiany;

5. Termin na zgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy                      o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian – wynosi 7 dni kalendarzowych;

6. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli ich wartość nie przekracza 50 000 zł bez względu na przedmiot tych dostaw lub usług. Jednakże, jeżeli wartość umowy                                          o podwykonawstwo przekroczy kwotę 50.000 zł, to Wykonawca ma obowiązek przedłożyć taką umowę Zamawiającemu.

7. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z podwykonawców lub dalszych podwykonawców, zapłata całego wynagrodzenia należnego wykonawcy, uwarunkowana będzie od przedstawienia przez wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

Wartość należna Wykonawcy za wykonanie zamówienia oraz wartość ewentualnych umów zawieranych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami oraz pomiędzy podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami – nie może przekroczyć wartości brutto zamówienia określonej w niniejszej umowie.

8. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

9. Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami muszą być zgodne      z zapisami art.143b ustawy Prawo zamówień publicznych;

10. Termin zgłaszania uwag, o których mowa w art. 143c ust. 4 wynosi 7 dni kalendarzowych.

§ 4A

- Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności:

- montaż instalacji branży sanitarnej

Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców, za pomocą których będzie realizowany przedmiot umowy. Za podwykonawców w rozumieniu niniejszego paragrafu rozumie się także dalszych podwykonawców.

- W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane przez Zamawiającego dowody (z listy dowodów określonych w punktach poniżej) w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie  to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę     lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w   § 10 ust. 9. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

TERMIN  REALIZACJI

§ 5

- Termin realizacji zamówienia: do….. dni  liczonych od daty podpisania umowy. (Termin będzie zależny od złożonej przez Wykonawcę oferty)

- Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego.

3.	Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie przesunięciu w przypadku:

a)	przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;

b)	działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;

c)	wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

4. Opóźnienia, o których mowa w ust. 3 muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika robót i zaakceptowane przez Zamawiającego.

5. W przedstawionych w ust.3 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy                    w odniesieniu do przesłanki, o której mowa w ust. 3 lit. „a” oraz lit. „c” równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

6.	Termin realizacji zamówienia wskazany w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

a)	działania organów administracji publicznej lub innych podmiotów, wydających decyzje, zezwolenia, lub dokonujących niezbędnych uzgodnień,

b)	wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

c) konieczności podpisania przez Zamawiającego jakichkolwiek umów na zamówienia, o których mowa w art. 67 Prawa zamówień publicznych, o ile wykonywanie tych zamówień wpływa na termin wykonania niniejszej umowy.

d)  konieczności dokonania dodatkowych uzgodnień lub konieczności wykonania dodatkowych projektów.

7. W przypadku zaistnienia przesłanki(-ek) wskazanych w ust. 6, strony ustalą nowy termin realizacji zamówienia.

8. Wszystkie zmiany terminu realizacji zamówienia określonego w ust. 1 wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.

OBOWIĄZKI  STRON

§ 6

1. Obowiązki Zamawiającego.

1.1. 	Przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciągu 5 dni od daty dokonania przez Wykonawcę odpowiedniego zgłoszenia robót.

1.2.	Dokonanie odbioru wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w niniejszej umowie.

1.3. 	Regulowanie płatności wynikających z wystawionej faktury na zasadach określonych w niniejszej umowie.

2. Obowiązki Wykonawcy.

2.1.  Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy na własny koszt.

2.2 Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia, znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa na placu budowy dla pracowników i osób postronnych zgodnie z przepisami BHP i przeciw pożarowymi. W okresie realizacji robót Wykonawca utrzymywał będzie teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował zbędne materiały, odpady i śmieci, a także niepotrzebne urządzenia prowizorycznie.

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy wykwalifikowanymi pracownikami, posiadającymi niezbędne uprawnienia budowlane, ważne badania lekarskie i aktualne przeszkolenie  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilno – prawną w sytuacji zaistnienia zdarzenia wynikającego z nieprzestrzegania treści postanowień zawartych w ust. 2 oraz §1 ust. 3 niniejszej umowy, zarówno przez niego samego jak i przez współpracujące z nim osoby trzecie.

  - Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia budowy na czas ewentualnych przerw 
w realizacji do czasu odbioru końcowego.

  - Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należyte wykonanie zadań określonych ustawą 
-„Prawo Budowlane” oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą, 
a dotyczących prowadzonych prac na budowie.

  - Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy, (przywrócenia go do poprzedniego stanu użyteczności).

  - Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać wszystkie roboty ulegające zakryciu Inspektorowi Nadzoru wyznaczonemu przez Zamawiającego.

  - Uzyskanie zgody Urzędu Dozoru Technicznego (jeżeli przepisy prawa wymagają takiej zgody).

.

REALIZACJA  UMOWY

§ 7

1.	Nadzór z ramienia Zamawiającego nad wykonywaniem przedmiotu umowy  prowadzić będzie

…………………………………………, tel. ……………………....

2.  Osobą nadzorującą wykonanie zamówienia z ramienia Wykonawcy będzie:

………………………………………,  tel. ………………………..

3.	Istnieje możliwość dokonania zmiany osoby nadzorującej za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

4.	Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby wyszczególnionej w ust. 2 niniejszego paragrafu w następujących przypadkach:

a)	 śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;

b) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

5.	W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba powołana do pełnienia w/w obowiązków musi spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla tej funkcji.

6.	Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej  osoby w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.

7. Zamawiający na każdym etapie realizacji umowy ma prawo do zmiany osoby nadzorującej wykonanie zamówienia ze strony Zamawiającego.

ODBIÓR KOŃCOWY

§ 8

1.	Strony ustalają, że data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.

2.	Osobnym odbiorom muszą podlegać roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Odbiór tych robót będzie dokonywany przez Zamawiającego i winien nastąpić w terminie nie dłuższym niż 3 dni po ich zgłoszeniu do odbioru  przez kierownika robót.

3.	Zamawiający  powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie do 3 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 5-tego dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia.

5.	W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

6.	Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru,            a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty oraz  atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia i inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę.

7.	Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia        i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

8.	Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w opóźnieniu ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.

9.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy;

10.	Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady:

10.1. Nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając   odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,	nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;

10.2.   Nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:	nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

a)	jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej            i technicznej;

b)jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie                 z przeznaczeniem to Zamawiający zażąda rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

11.	Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

ODSTĄPIENIE  OD  UMOWY

§ 9

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym, 
w ustawie Prawo zamówień publicznych, oraz gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał roboty z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo wezwania Zamawiającego przez okres dłuższy niż dwa tygodnie,

b) został  złożony wniosek o likwidacje przedsiębiorstwa Wykonawcy bądź dokonano zajęcia jego majątku,

c) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją techniczną lub wykonuje je w sposób nienależyty.

Termin na odstąpienie od umowy: 30 dni, liczony od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia, zabezpieczy roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie oraz sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę, jeżeli odstąpienie od umowy spowodował Zamawiający.

- Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

KARY  UMOWNE

§ 10

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a)	za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości  10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust.1 niniejszej umowy;

b)	za zwłokę  w wykonaniu  przedmiotu  umowy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2  niniejszej umowy za każdy dzień złoki;

c) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 500,00  złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany;

d) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500,00  złotych za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany;

e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę;

f) za brak zapłaty należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia            w wysokości 2,0% należnego im wynagrodzenia brutto;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo             w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości             1 000,00 złotych.

h)	za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych             w okresie gwarancji lub rękojmi lub po odbiorze ostatecznym, czyli po upłynięciu okresu gwarancji  - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

3.	Kary umowne, dotyczące opóźnienia w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za opóźnienie w  usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej Wykonawcy.

4.	Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

5. Zamawiający ma  prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu  Cywilnego,  jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

6.	Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte w wyznaczonym terminie.

7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

8. Kary umowne za przekroczenie terminów, o których mowa w ustępie 1 lit. a) do ust. 1 lit. h) nie mogą przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, czyli liczone  od kwoty określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

9. Za naruszenie postanowień  § 4A  w wysokości 1 000 zł  (słownie: jeden tysiąc złotych) za każde takie naruszenie.

§ 11

OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI

- Wykonawca na wykonany przedmiot umowy, w tym na dostarczone i zamontowane urządzenia udziela gwarancji  jakości zgodnie z ofertą na okres  24 miesięcy , licząc od dnia protokolarnego odbioru końcowego wykonanego przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego paragrafu.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpłatnego serwisu urządzeń w okresie trwania gwarancji, obejmującego w szczególności bieżącą konserwację, przeglądy i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej.

- Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na zasadach określonych          w Kodeksie Cywilnym z zastrzeżeniami jak w niniejszym paragrafie.

- Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad, które wystąpiłyby 
w okresie gwarancji i rękojmi, w terminie 14 dni roboczych licząc od ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Czas reakcji na zgłoszoną usterkę strony ustalają na 48 godzin.

- Zgłoszenie powinno zostać sporządzone pisemnie, przy czym strony dopuszczają zawiadomienie o wadach pocztą elektroniczną.

- W przypadku nie przystąpienia w terminie wynikającym z ust. 4 do wykonywania napraw z tytułu udzielonej gwarancji lub rękojmi lub gdy działania Wykonawcy z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność nie gwarantują szybkiego zakończenia naprawy - Uniwersytet ma prawo do zatrudnienia podmiotu trzeciego, który zajmuje się profesjonalnie świadczeniem tego rodzaju usług w celu wykonania tychże napraw lub wykonania naprawy we własnym zakresie na koszt                  i ryzyko Wykonawcy, który to koszt nie będzie wyższy od rynkowych kosztów takich prac. Zatrudnienie takiego podmiotu trzeciego lub wykonanie naprawy we własnym zakresie nie powoduje utraty uprawnień z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi. Uniwersytet w takim wypadku zachowuje prawo do kar umownych określonych w § 10 niniejszej umowy. Uzasadniony i należycie udokumentowany koszt takiej naprawy do rynkowej wysokości takich kosztów może zostać pokryty przez Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Jeżeli instalacja lub jakakolwiek część nie mogła być używana z powodu wady oraz/lub naprawiania takiej wady, to okres gwarancji instalacji lub jej części, zależnie od okoliczności, będzie przedłużony o okres odpowiadający temu, w jakim instalacja lub jej część nie mogła być używana przez Uniwersytet z powyższego powodu.

- Elementy wymienione w okresie gwarancji jakości otrzymują gwarancję jakości na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Okres gwarancyjny dla danego elementu będzie liczony od daty jego wymiany.

- Zamawiający  wyznacza terminy przeglądów gwarancyjnych, w których Wykonawca   zobowiązuje się brać udział  a także wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót - po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie.

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 12

1. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności za dostawę mediów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zawartymi przez Zamawiającego umowami z poszczególnymi dostawcami.

2.	W przypadku korzystania z innych usług Zamawiającego ich zakres i sposób rozliczenia będzie przedmiotem dodatkowego porozumienia.

§ 13

Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa, mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks cywilny, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych.

§ 15

Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron umowy

WYKONAWCA:			             	                           ZAMAWIAJĄCY: