DSF/UR/04/11/2014

## UMOWA

zawarta w dniu ……………………………………………  r. w  Rzeszowie,

pomiędzy

UNIWERSYTETEM  RZESZOWSKIM

z siedzibą w  Rzeszowie  -  35-959 Rzeszów, al. Rejtana 16 C ,

tel. (017) 872 10 00,  fax: (017) 872 22 77

REGON: 691560040   NIP: 813-32-38-822

zwanym dalej "ZAMAWIAJĄCYM",   reprezentowanym przez:

Kanclerza – mgr inż. Jarosława Szlęzaka

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

NIP ………………………………………………………………………….. zwanym dalej „WYKONAWCĄ”, reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………………………………………………

Niniejsza umowa jest następstwem postępowania ofertowego zgodnie z art. 4 ust.8 ustawy prawo zamówień publicznych i wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy.

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane – „Remont sanitariatu (łazienki) w segmencie 919 w DS. Filon ul. Cicha 4”.

- Szczegółowy zakres robót precyzuje dokumentacja techniczna, w tym opis techniczny i przedmiar robót dołączone do zapytania ofertowego.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością zgodnie 
z dokumentami wymienionymi w ust. 2, z Polskimi Normami i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, zgodnie z Prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami.

- W zakres prac do wykonania przez Wykonawcę wejdą wszelkie prace niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

W zakres tych prac wejdą między innymi:

- Urządzenie i zagospodarowanie terenu budowy.

- Zabezpieczenie placu budowy do czasu odbioru końcowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonanie prac remontowych w cenie zgodnej z ofertą.

- Przywrócenie do stanu pierwotnego terenu budowy oraz obiektów, znajdujących się 
w obszarze robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do rozdzielenia materiałów rozbiórkowych na :

  - gruz

  - odpady podlegające utylizacji

  - złom stalowy

  - złom kolorowy

Materiały ujęte w punktach 1) i 2) Wykonawca usunie z terenu budowy na własny koszt, natomiast materiały ujęte w punktach 3) i 4) protokolarnie przekaże kierownikowi Rejonu.

- Inne prace nie ujęte wyżej, a niezbędne do wykonania w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 2

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki techniczne potrzebne do realizacji niniejszej umowy.

§ 3

- Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy: do dnia ……………………………………………… r.

- Strony przekażą sobie protokolarnie teren budowy.

§ 4

- Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru w osobie: Wojciech Piśla

- Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: ………………………………………………………..

§ 5

- Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia, znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa na placu budowy dla pracowników i osób postronnych zgodnie                        z przepisami BHP i p.poż. W czasie realizacji robót Wykonawca utrzymywał będzie teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował zbędne materiały, odpady i śmieci, a także niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy wykwalifikowanymi pracownikami, posiadającymi niezbędne uprawnienia, ważne badania lekarskie i aktualne przeszkolenie                   w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilno – prawną w sytuacji zaistnienia zdarzenia wynikającego z nieprzestrzegania treści postanowień zawartych w ust. 2 oraz §1 ust. 3 niniejszej umowy, zarówno przez niego samego jak i przez współpracujące z nim osoby trzecie.

- Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia budowy na czas ewentualnych przerw 
w realizacji do czasu odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego Uniwersytetu Rzeszowskiego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawą -„Prawo Budowlane” oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą, 
a dotyczących prowadzonych robót na budowie.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy, uwzględniając zapisy §1 ust.4 pkt D umowy (przywrócenia go do poprzedniego stanu użyteczności) i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót końcowych.

§ 6

- Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony (posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w okresie realizacji zamówienia.

§ 7

- Zastosowane do wbudowania materiały powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie Prawo Budowlane.

- Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać 
w stosunku do wykazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną.

§ 8

Wykonawca w ramach zakresu umowy dokona bezpłatnie niezbędnych przeglądów serwisowych zainstalowanych urządzeń sanitarnych w okresie trwania gwarancji, czyli do  dnia …………………………………………………….……….. w wymaganych terminach.

§ 9

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze „Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia” oraz wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy, jest wynagrodzenie w formie ryczałtu.

Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne do czasu zakończenia realizacji przedmiotu umowy i odbioru robót.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą:

Netto:  ………………………………………………………………….  zł

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………zł )

VAT 8%:   …………………………………………………………………… zł

( słownie : ……………………………………………………………………………………………………………………….zł)

Brutto:  ………………………………………………………………… zł

(słownie : ………………………………………………………………………………………………………………………. zł)

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane 
z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie umowne brutto stanowi wartość ryczałtową przedmiotu umowy.

§ 10

- Strony postanawiają, że wynagrodzenie płatne będzie na rzecz Wykonawcy za wykonany 
i odebrany pełny zakres robót objętych umową.

- W przypadku powierzenia robót objętych umową podwykonawcom, strony postanawiają, że wynagrodzenie płatne będzie Wykonawcy za wykonany i odebrany pełny zakres robót po udokumentowaniu, iż dokonał on zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy w ramach zawartych umów.

- Zapis §10 ust.2 pozostaje w umowie zasadniczej tylko w przypadku, w którym Wykonawca w złożonej ofercie przewidzi wykonanie części robót przez podwykonawców.

§ 11

- Wykonawca wystawia fakturę za wykonany przedmiot umowy w terminie 7 dni od daty odbioru końcowego robót. Podstawę wystawienia faktury stanowi protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy podpisany przez strony.

- Zamawiający dokona zapłaty faktury w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

§ 12

- WYKONAWCA na wykonany przedmiot zamówienia udziela gwarancji zgodnie z ofertą na okres: 
……………….. lat licząc od dnia protokolarnego odbioru końcowego wykonanego przedmiotu umowy, która stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady.

- Na urządzenia wbudowane Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady ukryte zgodnie z zasadami wydanymi przez producenta urządzeń.

- Zasady gwarancji i rękojmi strony regulują w oparciu o właściwe postanowienia Kodeksu cywilnego.

- WYKONAWCA zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad, które wystąpiłyby 
w okresie gwarancji i rękojmi w terminie 14 dni od ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

- W razie odmowy usunięcia wad lub w przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę 
w wyznaczonym terminie, Zamawiający może – po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy – usunąć wady na koszt Wykonawcy lub powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, zachowując uprawnienie do kar umownych oraz naprawienia szkody z tym związanej.

§ 13

W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez WYKONAWCĘ lub nie dotrzymania warunków umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO strony ustalają, że:

- WYKONAWCA zobowiązuje się, że za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy 
zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,3% wartości netto umowy, o której mowa w § 9 ust.2

- WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU 10% wartości netto umowy (§ 9 ust.2) za odstąpienie ZAMAWIAJĄCEGO od umowy z przyczyn, leżących po stronie WYKONAWCY.

- WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU 0,5% wartości netto umowy (§ 9 ust.2) za każdy dzień opóźnienia w terminowym usunięciu wad wyszczególnionych w protokole odbioru końcowego robót oraz za każdy dzień opóźnienia w terminowym usunięciu wad w okresie rękojmi i gwarancji.

- Postanowienia pkt. 1, 2 i 3 nie wyłączają prawa ZAMAWIAJĄCEGO do dochodzenia od WYKONAWCY na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Za opóźnienie w zapłacie za wykonany przedmiot umowy ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY odsetki ustawowe.

- ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY 10% wartości netto umowy ( § 9 ust.2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 14

- Ustala się odbiór jednorazowy jako odbiór końcowy. Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru robót:

  - Odbiór robót przebiegać będzie następująco:

    - o osiągnięciu gotowości do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego na piśmie,

    - Zamawiający powołuje Komisję odbioru w ciągu 5 dni od daty pisemnego powiadomienia Wykonawcy o zakończeniu przedmiotu umowy,

    - Zamawiający rozpoczyna czynności odbioru najpóźniej w 10-tym dniu od daty powołania Komisji Odbioru,

    - Zamawiający powinien zakończyć czynności odbioru najpóźniej w 10-tym dniu roboczym licząc od daty rozpoczęcia czynności odbioru. Za zgodą stron termin zakończenia czynności odbioru może ulec zmianie również w przypadku uzasadnionych wypadków losowych.

- Za datę zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę zakończenia przez Komisję Odbioru czynności odbioru (dat podpisania protokołu odbioru końcowego).

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia – może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:

a/ jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy,

b/ jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 15

- Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla ZAMAWIAJĄCEGO, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru oferenta, chyba, że konieczność wprowadzania takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 16

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym, 
w ustawie Prawo zamówień publicznych, oraz gdy:

a/ Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał roboty z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż dwa tygodnie,

b/ została złożony wniosek o upadłość lub likwidacje przedsiębiorstwa Wykonawcy bądź dokonano zajęcia jego majątku,

c/ Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją techniczną lub wykonuje je w sposób nienależyty.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia, zabezpieczy roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie oraz sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę, jeżeli odstąpienie od umowy spowodował Zamawiający.

- Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić od umowy albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177).

§ 18

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto:

- Formularz oferty Wykonawcy

- Dokumentacja techniczna dołączona do zapytania ofertowego

§ 20

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują ZAMAWIAJĄCY I WYKONAWCA.

WYKONAWCA:			             	                           ZAMAWIAJĄCY: